РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2019 146 п. Красноармейский

О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 238

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1.Внести изменение в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 238 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» изложив его в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

специалиста Администрации Красноармейского сельского поселения

Старунову М.С.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш

Приложение1

к постановлению

Администрации Красноармейского сельского поселения

от 24.07.2019 № 146

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Красноармейского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Отсутствуют. |
| Участники муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
|  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения; 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения. |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноармейского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения;  сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;  улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы муниципальной программы не выделяются. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет  – 711,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 237,3 тыс. рублей;  2020 год – 237,3 тыс. рублей;  2021 год – 237,3 тыс. рублей;  2022 год– 0,0 тыс. рублей;  2023 год– 0,0 тыс. рублей;  2024 год– 0,0 тыс. рублей;  2025 год– 0,0 тыс. рублей;  2026 год– 0,0 тыс. рублей;  2027 год– 0,0 тыс. рублей;  2028 год– 0,0 тыс. рублей;  2029 год– 0,0 тыс. рублей;  2030 год– 0,0 тыс. рублей.  в том числе за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств областного бюджета  – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета  –711,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 237,3 тыс. рублей;  2020 год – 237,3 тыс. рублей;  2021 год– 237,3 тыс. рублей;  2022 год– 0,0 тыс. рублей;  2023 год– 0,0 тыс. рублей;  2024 год– 0,0 тыс. рублей;  2025 год– 0,0 тыс. рублей;  2026 год– 0,0 тыс. рублей;  2027 год– 0,0 тыс. рублей;  2028 год– 0,0 тыс. рублей;  2029 год– 0,0 тыс. рублей;  2030 год– 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Красноармейского сельского поселения;  современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. |

Паспорт

подпрограммы   
«Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения. |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | – | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | – | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Красноармейского сельского поселения;  обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  муниципальной  программы | – | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет  – 711,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 237,3 тыс. рублей;  2020 год – 237,3 тыс. рублей;  2021 год– 237,3 тыс. рублей;  2022 год– 0,0 тыс. рублей;  2023 год– 0,0 тыс. рублей;  2024 год– 0,0 тыс. рублей;  2025 год– 0,0 тыс. рублей;  2026 год– 0,0 тыс. рублей;  2027 год– 0,0 тыс. рублей;  2028 год– 0,0 тыс. рублей;  2029 год– 0,0 тыс. рублей;  2030 год– 0,0 тыс. рублей.  в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств областного бюджета  – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета  –711,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 237,3 тыс. рублей;  2020 год – 237,3 тыс. рублей.  2021 год– 237,3 тыс. рублей;  2022 год– 0,0 тыс. рублей;  2023 год– 0,0 тыс. рублей;  2024 год– 0,0 тыс. рублей;  2025 год– 0,0 тыс. рублей;  2026 год– 0,0 тыс. рублей;  2027 год– 0,0 тыс. рублей;  2028 год– 0,0 тыс. рублей;  2029 год– 0,0 тыс. рублей;  2030 год– 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Паспорт

подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения | | |
| Участники подпрограммы | – | | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы | – | | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | – | | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы | – | | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Красноармейского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | | Первый этап 2019 – 2024 годы;  второй этап 2025 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | | Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет  –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год– 0,0 тыс. рублей;  2022 год– 0,0 тыс. рублей;  2023 год– 0,0 тыс. рублей;  2024 год– 0,0 тыс. рублей;  2025 год– 0,0 тыс. рублей;  2026 год– 0,0 тыс. рублей;  2027 год– 0,0 тыс. рублей;  2028 год– 0,0 тыс. рублей;  2029 год– 0,0 тыс. рублей;  2030 год– 0,0 тыс. рублей.  за счет средств областного бюджета  – 0,0 тыс. рублей,  .  за счет средств местного бюджета  – 0,0 тыс. рублей.  в том числе годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей.  2021 год– 0,0 тыс. рублей;  2022 год– 0,0 тыс. рублей;  2023 год– 0,0 тыс. рублей;  2024 год– 0,0 тыс. рублей;  2025 год– 0,0 тыс. рублей;  2026 год– 0,0 тыс. рублей;  2027 год– 0,0 тыс. рублей;  2028 год– 0,0 тыс. рублей;  2029 год– 0,0 тыс. рублей;  2030 год– 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Красноармейском сельском поселении. |

Приоритеты и цели муниципальной политики в

транспортной сфере Красноармейского сельского поселения

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений, технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2019– 2030 годах.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Орловского района, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение исполнения муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы».

Участие сельского поселения

в реализации программы.

В связи с тем, что в 2017 году полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района переданы Администрации Орловского района, в бюджет сельского поселения из бюджета Орловского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения передаются средства в соответствии с заключенными соглашениями.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №  п/п | Номер и наименование показателя | Вид показа-  теля | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова­ниям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения; | статис-тический | % | 77,3 | 77,0 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,6 | 76,6 |
| 1.2 | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3 | Показатель 3. Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий . | ведом-ственный | услов­ные еди­ницы | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| Подпрограмма 1.«Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ведом-ственный | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 2. 1.Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2 | Показатель 2. 2.Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | ведом-ственный | условные еди­ницы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение №2

к муниципальной программе Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполни­тель, участ­ник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия, мероприя­тия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредствен­ный результат  (краткое описа­ние) | Последствия  нереализации основного  мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной  целевой программы | Связь с показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализа­ции | оконча­ния  реали­зации |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Подпрограмма 1.«Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы 1. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Красноармейского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие1.1:**  Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | АдминистрацияКрасноармейского сельского поселения | 2019 | | 2030 | | Содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | | | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей про­тяженности автомобильных дорог об­щего местного значения | | | 1.1, 2.1 | | |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.2:**  Проведение кадастровых работ и государственной регистрации  права муниципальной собственности, автомобильных дорог | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Проведение кадастровых работ и государственной регистрации  права муниципальной собственности, автомобильных дорог | | | Отсутствие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, невозможность проведения строительно-ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры | | | 1.1, 2.1 | | |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.3:** Капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Капитально от­ремонтировать, более 40 км автомо­бильных дорог | | | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | | | 1.1, 2.1 | | |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.4:**  Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Построить и реконструировать до 10 км автомобильных дорог | | | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | | | 1.1, 2.1 | | |
| **1.5** | **Основное мероприятие 1.5:**Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | | | Отсутствие проектно-сметной документации.  Невозможность проведения строительно-ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры | | | 1.1, 2.1 | | |
| **1.6** | **Основное мероприятие 1.6:**  Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | | | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | | | 1.1, 2.1 | | |
| **1.7** | **Основное мероприятие 1.7:**  Строительство и ремонт тротуаров | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов | | | Увеличение количества ДТП с участием пешеходов | | | 1.2, 1.3 | | |
| **1.8** | **Основное мероприятие 1.8:**  Проектные работы по строительству тротуаров | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров | | | Отсутствие проектной документации работ по строительству тротуаров. Невозможность проведения работ по строительству тротуаров. | | | 1.2, 1.3 | | |
| **1.9** | **Основное мероприятие 1.9:**  Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. | | | Отсутствие проектной документации работ по капитальному ремонту тротуаров | | | 1.2, 1.3 | | |
| **1.10** | **Основное мероприятие 1.10:**Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение безопасности дорожного движения | | | 1.2, 1.3, | | |
| **1.11** | **Основное мероприятие 1.11:**  Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | | | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | | | 1.1, 2.1 | | |
| **1.12** | **Приоритетное основное .1.12:**  Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | | | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей про­тяженности автомобильных дорог об­щего местного значения | | | 1.1, 2.1 | | |
| **2.** | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы 2. Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Красноармейского сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Основное мероприятие 2.1:**  Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Сокращение количества дорожно-транспортных про­исшествий с сопутствую­щими дорожными условиями на дорогах местного значе­ния | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с сопут­ствующими дорож­ными условиями на дорогах местного значения | | | | | 1.2, 1.3 | | |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2.2:**  Устройство уличного освещения | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Повышение безопасности дорожного движения | Ухудшение освещенности улично-дорожной сети | | | | | 1.2, 1.3 | | |
| **2.3** | **Основное мероприятие 2.3:**  Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | | | | | 1.2, 1.3 | | |
| **2.4** | **Основное мероприятие 2.4:**  Дорожная разметка | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | | | | | 1.2, 1.3 | | |
| **2.5** | **Основное мероприятие 2.5:**  Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | | 2030 | | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | | | | | 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 | | |

Приложение №3

к муниципальной программе

Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  подпрограммы, основного мероприятия,  приоритетного основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» | всего  в том числе: | Х | Х | Х | Х | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | всего,  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  в том числе: | 951 | 04 09 | 0610086220 | 240 | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 04 09 | 0610086220 | 240 | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2  Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.3  Капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего в том числе | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4  Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6  Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Всего в том числе | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7  Строительство и ремонт тротуаров | Всего в том числе | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8  Проектные работы по строительству тротуаров | Всего в том числе | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9:  Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10:  Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11:  Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего в том числе | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.1.2  Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего  в том числе: | 951 | 04 09 | 0610086220 | 240 | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 04 09 | 0610086220 | 240 | **711,9** | **237,3** | **237,3** | **237,3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2  Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1  Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2:  Устройство уличного освещения | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3:  Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4:  Дорожная разметка | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5:  Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | всего  в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4

к муниципальной программе

Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» | Всего | 711,9 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - бюджет поселения | 711,9 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - областного бюджета | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | Всего | 711,9 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - бюджет поселения | 711,9 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - областного бюджета | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |