РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 г. № 48 п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения

«Развитие транспортной

системы» за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 238, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 14.03.2025 № 48

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2024 год

I.Основные результаты

Основной целью муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

 В 2024 году Программой было запланировано реализация 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объеме.

 Общий объем финансирования муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год:

 всего: 800,0тыс. руб., в том числе

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет – 800,0тыс. руб.

 Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»:

 всего: 800,0тыс. руб., в том числе

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет – 800,0тыс. руб.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения»: средства не планировались.

Фактические расходы муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» в 2024 г составили:

Всего: 800,0 тыс. руб., в том числе

 областной бюджет 0,0 тыс. руб.

 федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет 800,0 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

 «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»

Всего 800,0 тыс. руб., в том числе

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет – 800,0 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

 В течение 2024 года в Программу изменения не вносились.

 Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»: заключено 1 муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту дорог (автомобильных дорог) на сумму 800,0 тыс.рублей с 1 подрядной организацией.

В 2024 году Программой было запланировано реализация 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объёме.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственныйисполнитель,соисполнитель, участник(должность /ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнение в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.1Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание сети автомо­бильных дорог в полном объеме | Выполнение в полном объеме |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение кадастровых работ и государственной регистрацииправа муниципальной собственности, автомобильных дорог | Выполнение в полном объеме |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3Капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитально от­ремонтировать, автомобильные дороги |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Построить и реконструировать автомобильные дороги |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7:Строительство и ремонт тротуаров |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8:Проектные работы по строительству тротуаров |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.9:Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.10:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.11:Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание сети автомо­бильных дорог в полном объеме | Выполнение в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноармейского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского сельского поселения |  |  |
| 1 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных про­исшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2: устройство уличного освещения |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.3:Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка  |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.5:Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. 1Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Красноармейском сельском поселении. |  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красноармейского сельского

поселения «Развитие транспортной

системы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) [<1>](#Par1127) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  | **всего**  | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | всего  | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего  | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| Основное мероприятие 1.2Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6:Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7:Строительство и ремонт тротуаров | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8:Проектные работы по строительству тротуаров | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9:Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11:Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2: устройство уличного освещения | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3:Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка  | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5:Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 76,8 | 76,8 | 76,8 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 3. | Показатель 3. Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий . | Условные единицы | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения |
| 1. | Показатель 1.1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 2. | Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | - | - |  |