РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025 № 73 п. Красноармейский

О внесении изменений

в Постановление Администрации

Красноармейского сельского поселения

от 26.11.2018 № 238

В целях обеспечения реализации муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012) Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» Администрация Красноармейского сельского поселения постановляет:

1.Внести в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 238 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения согласно [приложению](#P31).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Красноармейского сельского поселения для составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 31.03.2025 № 73

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 №238 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. В [преамбуле](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100004) слова «от 01.02.2018 № 25» заменить словами «от 08.07.2024 [№ 151](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133869&dst=100167) ».

2. [Приложение №1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012) изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 26.11.2018 № 238

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы   
реализации муниципальной программы   
Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красноармейского сельского поселения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения.

Развитие транспортной системы является одним из необходимых направлений социально-экономического развития Красноармейского сельского поселения, направленного на улучшение качества жизни населения. Несмотря на постоянные финансовые вложения в развитие транспортной системы, эта проблема остается актуальной и требует продолжения финансовых вливаний.

Протяженность автомобильных дорог Красноармейского сельского поселения составляет 19,9 км.

2. Описание приоритетов и целей   
муниципальной политики Красноармейского сельского поселения  
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики Красноармейского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы является создание условий для повышения транспортной доступности в Красноармейском сельском поселении.

Целью настоящей муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

* выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

* выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

* выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных

элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений, технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

* подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

* увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог

общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

3. Сведения   
о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями   
и показателями государственных программ Орловского района

Взаимосвязь с муниципальной программой Орловского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Орловского района от 25.12.2018 № 947, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров муниципальной программы Орловского района (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования Ростовской области).

4. Задачи   
муниципального управления, способы их эффективного   
решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Красноармейском сельском поселении определены Стратегией социально-экономического развития Орловского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Орловского района от 29.08.2023 № 94:

1. увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

1. повышение экологичности и энергоэффективности транспорта;
2. создание безопасных условий передвижения транспортных средств и

пешеходов на дорогах Красноармейского сельского поселения, снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор муниципальной программы Красноармейского сельского поселения | – | Пруглова Кристина Владимировна, глава Администрации Красноармейского сельского поселения |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы  Красноармейского сельского поселения | – | Администрация Красноармейского сельского поселения, Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения |
|  | Период реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения | – | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы. |
|  | Цели муниципальной программы  Красноармейского сельского поселения | – | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красноармейского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 10 тыс. населения |
|
|
|  | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | Всего: 5 586,0 тыс. рублей:  этап I: 3 686,0 тыс. рублей;  этап II: 1 900,0 тыс. рублей |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, муниципальными программами Орловского района | – | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; муниципальная программа Орловского района «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Орловского района от 25.12.2018 № 947 |

2. Показатели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель 1 муниципальной программы «Развитие транспортной системы» - Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красноармейского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 10 тыс. населения» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | возрастание | процентов | статистический | 23,2 | 2023 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 238 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Тарцан Л.Н. специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения | – | – |
| 1.2 | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 10 тыс. населения | МП | убывание | человек | ведомственный | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 238 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Тарцан Л.Н. специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения | - | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Красноармейского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения   «Развитие транспортной инфраструктуры»  Ответственный за реализацию: специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения, Тарцан Любовь Николаевна  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | | |
| 1.1.1 | | Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них | | повышено качество дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно– эксплуатационным показателям в результате содержания автомобильных дорог на территории Красноармейского сельского поселения | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения   «Безопасность дорожного движения»  Ответственный за реализацию: специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения, Тарцан Любовь Николаевна  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | | |
| 1.2.1 | | Повышена безопасность участников дорожного движения | | Обеспечена установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков, дорожная разметка, обеспечено устройство уличного освещения, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения | смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 10 тыс. населения | |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Красноармейского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджета Орловского района | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры», в том числе: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения(всего), из них: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджета Орловского района | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджета Орловского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»  (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрации Красноармейского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) |
|  | Связь с муниципальной программой Красноармейского сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | | Значения показателя  по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям | возрастание | МП | километров | 17,7 | | 2023 | | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | Тарцан Л.Н. специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения | – |
| 1.2. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | убывание | МП | километров | 76,8 | | 2023 | | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | Тарцан Л.Н. специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Красноармейского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение результата  по годам реализации | | | | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышено качество дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате содержания автомобильных дорог на территории Красноармейского сельского поселения | приобретение товаров, работ и услуг | Заключено муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | условных единиц (штук) | 1,0 | 2023 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Финансовое обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | Х | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Красноармейского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджет Орловского района | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышено качество дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате содержания автомобильных дорог на территории Красноармейского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Красноармейского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
| бюджет Орловского района | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |
|  | 951 0409 064019Д150240 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1900,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Повышено качество дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате содержания автомобильных дорог на территории Красноармейского сельского поселения» | Х | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты | 30 июня 2025 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2025 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 25 декабря 2025 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Заключены муниципальные контракты | 30 июня 2026 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2026 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 25 декабря 2026 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. Заключены муниципальные контракты | 30 июня 2027 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2027 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 25 декабря 2027 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна, специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Красноармейского сельского поселения, специалист первой категории Администрация Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) |
|  | Связь с муниципальной программой Красноармейского сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | | Значения показателя  по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность участников дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установка дорожных знаков, в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | возрастание | МП | условных единиц (штук) | 1,0 | | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения  Тарцан Л.Н. | – |
| 1.2 | Дорожная разметка | возрастание | МП | условных единиц (штук) | 1,0 | | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | - |
| 1.3 | Устройство уличного освещения | возрастание | МП | условных единиц (штук) | 1,0 | | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Красноармейского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность участников дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установка дорожных знаков, в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | Контроль Администрации Красноармейского сельского поселения за надлежащей установкой и ремонтом дорожных знаков | обеспечено | условных единиц (штук) | 1,0 | | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | Дорожная разметка | Контроль Администрации Красноармейского сельского поселения за надлежащим состоянием дорожной разметки | обеспечено | условных единиц (штук) | 1,0 | | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. | Устройство уличного освещения | Контроль Администрации Красноармейского сельского поселения за надлежащим состоянием сетей уличного освещения | обеспечено | условных единиц (штук) | 1,0 | | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | | | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | Х | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Красноармейского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Орловского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование специальных технических средств, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | Х | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Орловского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 951 0409 064019Д150240 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечена установка дорожных знаков, в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | Х | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Обеспечена установка дорожных знаков, в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | 31 декабря 2025 г. | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.2.  Дорожная разметка | Х | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.2.1.  Обеспечено надлежащее состояние дорожной разметки | 31 декабря 2025 г. | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.3.  Устройство уличного освещения | Х | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.3.1.  Обеспечено надлежащее состояние сетей уличного освещения | 31 декабря 2025 г. | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения (Тарцан Любовь Николаевна) | информация специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Тарцан Л.Н. | информационная система отсутствует |