ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко | X | X | X | 13036,3 | 13036,3 | 3808,2 | - |
|  | Основные мероприятия 1.1. Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение удовлетворен-ности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноармейского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основные мероприятия 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения  Л.Н. Тарцан | повышение удовлетворен-ности населения Красноармейского сельского поселения области уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основные мероприятия 1.3. Предоставление субсидии поселению, на территории которых проходит областной семинар по благоустройству | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основные мероприятия 1.4.  Корректировка топографической съемки земельного участка | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Изготовление проектно-сметной документации (Парк, Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 10.) | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Геологические и геодезические изыскания (Парк, Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 10.) | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 10 (благоустройство). | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12086,3 | 12086,3 | 3209,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.8. Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов капитального строительства | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.9.  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600,0 | 600,0 | 599,0 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.7.  Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 10(благоустройство). | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения  Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12086,3 | 12086,3 | 3209,2 | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.8.  Осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов капитального строительства | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения  Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.9.  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600,0 | 600,0 | 599,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основные мероприятия 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения  Л.Н. Тарцан | повышение удовлетворен-ности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное Мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основные мероприятия 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения  Л.Н. Тарцан | повышение уровня информирован-ности населения  о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основные мероприятия 2.4.  Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование современной городской среды» в Красноармейском сельском поселении | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения  Л.Н. Тарцан | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 13036,3 | 13036,3 | 3808,2 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Красноармейского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Красноармейского

сельского поселения Е.А. Власенко