РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024 266 п. Красноармейский

О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 236

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района в связи с уточнением бюджетных ассигнований, Администрация Красноармейского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1.Внести изменение в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 236 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изложив его в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Бакуменко Н.П.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение1

к постановлению

Администрации Красноармейского сельского поселения

от 28.12.2024 № 266

ПАСПОРТ

муниципальной программЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района  Программно-целевые инструменты Муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении»;  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения»  - отсутствуют |
| Цели муниципальной  программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;  устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;  создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Общий объем финансирования Программы составляет 3 248,1 тыс. рублей:  2019 год - 389,0 тыс.руб.;  2020 год - 174,0 тыс.руб.;  2021 год - 650,0 тыс.руб.;  2022 год - 300,0 тыс.руб.;  2023 год - 735,2 тыс.руб.;  2024 год - 349,9 тыс.руб.;  2025 год - 190,0 тыс.руб.;  2026 год - 180,0 тыс.руб.;  2027 год - 70,0 тыс.руб.;  2028 год - 70,0 тыс.руб.;  2029 год - 70,0 тыс.руб.;  2030 год - 70,0 тыс.руб.  Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;  повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод;  сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | – | «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы1 | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Цель подпрограммы1 | – | повышение уровня экологической безопасности снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи подпрограммы1 | – | обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  повышение экологической культуры населения, |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | – | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности;  количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Красноармейского сельского поселения и в средствах массовой информации;  количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы1 | – | 2019 – 2030 годы  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 248,1 тыс. рублей:  2019 год - 389,0 тыс.руб.;  2020 год - 174,0 тыс.руб.;  2021 год - 650,0 тыс.руб.;  2022 год - 300,0 тыс.руб. ;  2023год - 735,2 тыс.руб.;  2024 год - 349,9 тыс.руб.;  2025 год - 190,0 тыс.руб.;  2026 год - 180,0 тыс.руб.;  2027 год - 70,0 тыс.руб.;  2028 год - 70,0 тыс.руб.;  2029 год - 70,0 тыс.руб.;  2030 год - 70,0 тыс.руб.  .  \*Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1 | – | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ И ВТОРИЧНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы2 | – | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы2 | – | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Участники подпрограммы2 | – | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Цель  Подпрограммы2 | – | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Задача  Подпрограммы2 | – | повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы2 | – | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы2 | – | срок реализации подпрограммы:  2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы2 | – | Объем финансирования подпрограммы составляет –0,0 тыс. рублей, в том числе :  2019 год 0,0 тыс. руб.  2020 год 0,0 тыс. руб.;  2021 год 0,0 тыс. руб.;  2022 год 0,0 тыс. руб. ;  2023год 0,0 тыс. руб.;  2024 год 0,0 тыс. руб.;  2025 год 0,0 тыс. руб.  2026 год 0,0 тыс.руб.  2027 год 0,0 тыс.руб.  2028 год 0,0 тыс.руб.  2029 год 0,0 тыс.руб.  2030 год 0,0 тыс. руб.  \*Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы3 | – | при реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  утверждение органом местного самоуправления программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;  повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.

Основными приоритетами муниципальной политики Красноармейского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

-ликвидация (снижение негативного воздействия) несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов.

-формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;

-обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.

-развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению ТКО.

Для реализации указанной цели на территории Красноармейского сельского поселения необходимо:

- повысить экологическую культуру населения.

- ликвидировать объекты размещения твердых бытовых отходов.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

[Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года](http://docs.cntd.ru/document/420396664), утвержденной [Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 N 176](http://docs.cntd.ru/document/420396664);

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

[Стратегией сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года](http://docs.cntd.ru/document/424063484), утвержденной [постановлением Правительства Ростовской области от 05.02.2013 N 48](http://docs.cntd.ru/document/424063484);

[Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года](http://docs.cntd.ru/document/499047151), утвержденными [Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 N 1724-р](http://docs.cntd.ru/document/499047151);

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной [Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 N 298](http://docs.cntd.ru/document/499041934);

Государственной программой Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы, утвержденной [Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326](http://docs.cntd.ru/document/499091755);

Постановлением Правительства Ростовской области «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» от 25.09.2013 № 595.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в таблице№ 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ приведен в таблице № 2.

Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в таблице №3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в таблице №4.

УЧАСТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках достижения цели «Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» предусматривается участие Администрации Красноармейского сельского поселения по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

В рамках достижения цели «Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» предусматривается участие Администрации Красноармейского сельского поселения по вопросам развития материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО.

Таблица № 1

Сведения

о показателях муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | ведомст-венный | объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | ведомст-венный | единиц | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Показатель 1.2. Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Красноармейского сельского поселения и в средствах массовой информации | ведомст-венный | единиц | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Показатель 1.3. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения | ведомст-венный | человек | 100 | 100 | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | ведомст-венный | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица № 2

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых

программ муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного  мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной  целевой программы | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |

| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня экологической безопасности снижение негативного воздействия на окружающую среду» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1 подпрограммы 1 «обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Администрация Красноармейского сельского поселения | | | 2019 | | 2030 | | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | | | снижение уровня экологической культуры подрастающего поколения | | | показателя 1.1, 1.2, 1.3 подпрограммы | |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 Озеленение | | | | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2019 | | | 2030 | | | обеспечение сохранения зеленых насаждений Красноармейского сельского поселения, их охрана и защита | | уменьшение площади зеленых насаждений | показателя 1.1, 1.2, 1.3 подпрограммы | | |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.2 Озеленение | | | | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2019 | | | 2030 | | | обеспечение сохранения зеленых насаждений Красноармейского сельского поселения, их охрана и защита | | уменьшение площади зеленых насаждений | показателя 1.1, 1.2, 1.3 подпрограммы | | |
| Задача 3 подпрограммы 1 «Повышение экологической культуры населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 3.1 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | 2030 | | | | Обеспечение проведения мероприятий по противоклещевой обработке | | снижение экологической безопасности на территории Красноармейского сельского поселения | | | | показателя 1.1, 1.2 подпрограммы |
|  | | Приоритетное основное мероприятие 3.2  «Ликвидация несанкционированных свалок» | | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | 2030 | | | | уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | | снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | | | | показателя 1.1, 1.2, 1.3 подпрограммы |
|  | | Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | 2030 | | | | Обеспечение проведения мероприятий по противоклещевой обработке | | снижение экологической безопасности на территории Красноармейского сельского поселения | | | | показателя 1.1, 1.2 подпрограммы |
|  | | Приоритетное основное мероприятие 3.4  «Ликвидация несанкционированных свалок» | | Администрация Красноармейского сельского поселения | | 2019 | 2030 | | | | уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | | снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | | | | показателя 1.1, 1.2, 1.3 подпрограммы |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Красноармейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | Администрация сельского поселения | | | 2019 | | 2030 | | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | | | возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, снижение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | | показатель 2.1. подпрограммы | |

Таблица № 3

Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения на

реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,  мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Код бюджетной   классификации | | | | Объем расходов всего  (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | Х | Х | Х | Х | 3248,1 | 389,0 | 174,0 | 650,0 | 300,0 | 735,2 | 349,9 | 190,0 | 180,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» | всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3248,1 | 389,0 | 174,0 | 650,0 | 300,0 | 735,2 | 349,9 | 190,0 | 180,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация детско-юношеского экологического движения» | Администрация Красноармейского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Озеленение» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0410026530 | 244 | 117,7 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 28,7 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 0503 | 04126570 | 244 | 454,2 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 37,5 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.4. « Ликвидация несанкционированных свалок» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 0503 | 04126570 | 244 | 2458,2 | 350,0 | 134,0 | 581,4 | 231,8 | 635,7 | 237,6 | 70,0 | 57,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 1.5. «Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 0503 | 04126570 | 244 | 209,3 | - | - | 28,6 | 28,2 | 32,0 | 28,2 | 50,0 | 42,3 | - | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Озеленение» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0410026530 | 244 | 117,7 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 28,7 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.3. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 0503 | 04126570 | 244 | 454,2 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 37,5 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.4. « Ликвидация несанкционированных свалок» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 0503 | 04126570 | 244 | 2458,2 | 350,0 | 134,0 | 581,4 | 231,8 | 635,7 | 237,6 | 70,0 | 57,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.5 «Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов» |  | 951 | 0503 | 04126570 | 244 | 209,3 | - | - | 28,6 | 28,2 | 32,0 | 28,2 | 50,0 | 42,3 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами  и вторичными материальными ресурсами на территории  Красноармейского сельского поселения» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2,1«Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | Администрация Красноармейского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Таблица № 4

Расходы

на реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования |  | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Объем расходов всего  (тыс. рублей), | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего: | 3248,1 | | 389,0 | 174,0 | 650,0 | 300,0 | 735,2 | 349,9 | 190,0 | 180,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| - местный бюджет | 3248,1 | | 389,0 | 174,0 | 650,0 | 300,0 | 735,2 | 349,9 | 190,0 | 180,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| - безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - федерального бюджета | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - бюджет поселения | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - внебюджетные источники | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды» | Всего: | 3248,1 | | 389,0 | 174,0 | 650,0 | 300,0 | 735,2 | 349,9 | 190,0 | 180,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| - местный бюджет | 3248,1 | | 389,0 | 174,0 | 650,0 | 300,0 | 735,2 | 349,9 | 190,0 | 180,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| - безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - федерального бюджета | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - бюджет поселения | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - внебюджетные источники | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2«Формирование комплексной системы управления отходами  и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» | всего | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| -местный бюджет | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| областного бюджета | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - федерального бюджета | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - бюджет поселения | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - внебюджетные источники | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |