РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.12.2022   		                             № 133                            п. Красноармейский

Об утверждении плана реализации

Муниципальной программы Красноармейского

сельского поселения Орловского района

«Развитие  транспортной системы»  на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 №25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие  транспортной системы» на 2023 год (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2023 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                Е.А. Власенко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красноармейского сельского поселения

От 01.12.2022 № 133

План

реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»  на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | всего | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Капитально отремонтировать, более 40 км автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Построить и реконструировать до 10 км автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | весь период |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: Строительство и ремонт тротуаров | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8: Проектные работы по строительству тротуаров | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9: Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Повышение безопасности дорожного движения | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | весь период | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: Устройство уличного освещения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Повышение безопасности дорожного движения | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Повышение безопасности дорожного движения | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Повышение безопасности дорожного движения | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: - Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Повышение безопасности дорожного движения | весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - |